UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DIRECTORIO DIGITAL DE EMPRENDEDORES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

CRISTOFER MAURICIO PÉREZ FLORES

CHIQUIMULA, GUATEMALA, FEBRERO DE 2026

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	I

GLOSARIO	III

INTRODUCCIÓN	VII

OBJETIVOS	IX

1.	FASE DE INVESTIGACIÓN	1

1.1.	Antecedentes de la organización	1

1.1.1.	Descripción de la organización	2

A.	Acerca de la organización	2

1.1.2.	Estructura organizativa	2

B.	Dirección Regional	3

C.	Unidad de Registro Mercanti	3

D.	Unidad de Desarrollo Empresarial	4

E.	Unidad de Atención al Ciudadano	4

F.	Unidad Administrativa	4

1.1.3.	Objetivos	5

G.	Objetivo General	5

H.	Objetivos específicos	5

1.1.4.	Misión	6

1.1.5.	Vision	6

1.1.6.	Descripción del trabajo de la organización	7

1.1.7.	Productos o servicios	8

1.2.	Análisis de los procesos actuales del negocio	9

I.	Proceso 1: Identificación y registro de emprendedores	10

J.	Proceso 2: Difusión de programas de apoyo	11

K.	Proceso 3: Postulación a programas de apoyo	11

L.	Proceso 4: Generación de reportes e indicadores	12

1.3.	Antecedentes del problema	13

1.4.	Planteamiento y descripción del problema	14

1.5.	limitación del problema	16

1.5.1.	Delimitación Geográfica	16

1.5.2.	Delimitación institucional	16

1.5.3.	Delimitación personal	17

1.5.4.	Delimitación temporal	18

1.5.5.	Delimitación teórica	18

1.6.	Inventario inicial de recursos de tecnología de información	19

1.7.	Justificación	21

2.	FASE DE TRABAJO TÉCNICO PROFESIONAL	23

2.1.	Descripción del proyecto	23

2.1.1.	Metodología por aplicar	24

2.2.	Beneficios del proyecto	27

2.3.	Fundamentación teórica	28

2.3.1.	Next JS (v15.5.12)	28

2.3.2.	Node.js (v18.20.5)	29

2.3.3.	Express.js (v4.22.1)	30

2.3.4.	MySQL (v8.0.45)	31

2.3.5.	TypeScript (v2.0.4)	31

2.3.6.	HTML5 y CSS3	32

2.3.7.	Visual Studio Code (v1.109.5)	32

2.3.8.	Metodología PSP (Personal Software Process)	33

2.3.9.	Marco de Trabajo Scrum	34

2.3.10.	Modelado de casos de uso	34

2.4.	Alcance del proyecto y productos esperados	35

2.5.	Requerimientos del proyecto	37

2.5.1.	Requerimientos funcionales	37

M.	RF01 – Gestión de usuarios	37

N.	RF02 – Gestión de emprendimientos	38

O.	RF03 – Catálogo de programas	38

P.	RF04 – Directorio y búsqueda	39

Q.	RF05 – Comunicación	39

R.	RF06 – Networking	39

S.	RF07 – Eventos y calendario	40

T.	RF08 – Administración	40

U.	RF09 – Reportes	41

2.5.2.	Requerimientos no funcionales	41

V.	RNF01 – Usabilidad	41

W.	RNF02 – Rendimiento	42

X.	RNF03 – Seguridad	43

Y.	RNF04 – Compatibilidad	43

Z.	RNF05 – Mantenibilidad	44

AA.	RNF06 – Escalabilidad	44

BB.	RNF07 – Disponibilidad	45

CC.	RNF08 – Accesibilidad	45

2.6.	Diagrama de flujo de datos	46

2.7.	Organización del equipo de trabajo	46

2.7.1.	Participantes en el proyecto	46

2.7.2.	Roles y responsabilidades	47

2.8.	Diagrama estimado de ejecución de las actividades del proyecto	48

3.	FASE DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	51

3.1.	Capacitación para uso del sistema web	51

3.1.1.	Justificación	51

3.1.2.	Objetivo	51

3.1.3.	Personal objetivo	52

3.1.4.	Estructura del plan de capacitación	53

4.	ÍNDICE PRELIMINAR DEL INFORME FINAL	56

REFERENCIAS	59

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Figuras

Interacción del usuario con el sistema	34

interacción del emprendedor con el sistema	35

interacción del administrador con el sistema	35

Diagrama de flujos de datos	46

Tablas

Fases del proyecto	25

GLOSARIO

| Api | Interfaz de Programación de Aplicaciones que utiliza el protocolo HTTP para la comunicación entre cliente y servidor siguiendo los principios REST. |
| --- | --- |
| Backend | Capa del software que gestiona la lógica de negocio, base de datos y procesamiento de información en el servidor. |
| Base de datos relacional | Sistema de gestión de base de datos que almacena información en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. |
| Express.js | Framework minimalista para Node.js que facilita la creación de aplicaciones y APIs web. |
| Frontend | Capa del software con la que interactúa directamente el usuario, incluyendo la interfaz gráfica y experiencia de usuario. |
| Myql | Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, ampliamente utilizado en aplicaciones web. |
| Next.js | Framework de desarrollo web de código abierto basado en React, mantenido por Vercel, que permite funcionalidades como renderizado en el servidor y generación de sitios estáticos para aplicaciones web de alto rendimiento. |
| Node.js | Entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, construido sobre el motor V8 de Chrome. |
| Proceso personal de software | Metodología disciplinada de desarrollo de software que permite a los ingenieros planificar, medir y mejorar sus procesos personales. |
| Scrum | Marco de trabajo ágil para el desarrollo de proyectos complejos, basado en sprints iterativos e incrementales. |
| Sprint | Período de tiempo fijo (generalmente 2-4 semanas) durante el cual se completa un conjunto de trabajo en Scrum. |
| Typescript | Lenguaje de programación de código abierto que extiende JavaScript agregando tipos estáticos opcionales. |

INTRODUCCIÓN

El departamento de Chiquimula, ubicado en la región oriental de Guatemala, representa un territorio con significativo potencial emprendedor que requiere mecanismos efectivos de articulación entre los diversos actores del ecosistema económico local. A pesar de contar con iniciativas emprendedoras en sectores como agricultura, comercio, servicios y pequeña industria, existe una marcada desconexión entre emprendedores, instituciones de apoyo gubernamentales como el Ministerio de Economía y organizaciones no gubernamentales que brindan recursos y capacitaciones.

Esta desarticulación genera consecuencias negativas como la migración de talento emprendedor hacia otros departamentos, el estancamiento del desarrollo económico local, la pérdida de oportunidades de crecimiento empresarial y la duplicación innecesaria de esfuerzos en iniciativas similares. La ausencia de una plataforma centralizada que facilite la gestión de información, el networking entre emprendedores y el acceso a programas de apoyo obstaculiza significativamente el aprovechamiento del potencial económico regional.

El presente anteproyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión de información web que aborde estas problemáticas mediante tecnologías modernas como Next js para el frontend, Node.js con Express.js para el backend y MySQL como sistema gestor de base de datos. La implementación seguirá una metodología híbrida que combina PSP (Personal Software Process) para la gestión personal del desarrollo y Scrum como marco de trabajo ágil para la organización iterativa del proyecto.

El sistema permitirá a los emprendedores del departamento de Chiquimula registrar sus iniciativas, acceder a información actualizada sobre programas de apoyo, conectarse con otros emprendedores e instituciones, y visualizar oportunidades de crecimiento. Simultáneamente, las instituciones de apoyo como las delegaciones regionales del Ministerio de Economía podrán gestionar eficientemente sus programas, identificar necesidades específicas del territorio y medir el impacto de sus intervenciones.

Este documento presenta la fase de investigación que fundamenta el proyecto, el trabajo técnico profesional que detalla la arquitectura y características del sistema, y la fase de enseñanza-aprendizaje que garantizará la apropiación tecnológica por parte de los usuarios finales.

OBJETIVOS

General

Desarrollar un sistema de gestión de información integrado, funcional y escalable, con el fin de fortalecer la articulación entre emprendedores e instituciones de apoyo y potenciar el desarrollo económico del departamento de Chiquimula.

Específicos

- Analizar las necesidades de información y articulación de los emprendedores del departamento de Chiquimula mediante entrevistas, encuestas y observación directa, para diseñar un sistema que responda efectivamente a las problemáticas identificadas en el ecosistema emprendedor local.

- Implementar un sistema web de gestión de información emprendedora utilizando NextJS, Node.js y MySQL, siguiendo metodologías ágiles de desarrollo y estándares de calidad de software, para centralizar datos de emprendedores, programas de apoyo y facilitar la comunicación entre los actores del ecosistema.

- Validar el funcionamiento del sistema a través de pruebas con usuarios finales y capacitar al personal institucional y emprendedores en su uso, para garantizar la adopción efectiva de la plataforma y su sostenibilidad en el tiempo.

FASE DE INVESTIGACIÓN

Antecedentes de la organización

La Dirección Regional de Oriente del Ministerio de Economía opera bajo un modelo de atención descentralizada que responde a la necesidad de brindar servicios más cercanos y pertinentes a las particularidades económicas, sociales y culturales de cada territorio. Esta descentralización facilita el acceso de emprendedores y empresarios a los servicios institucionales sin necesidad de trasladarse a la ciudad capital, reduciendo costos y tiempos de gestión.

Entre las funciones principales de la Dirección Regional de Oriente se encuentran: facilitar el registro mercantil y de propiedad intelectual acercando estos trámites a los empresarios de la región, promover programas de desarrollo empresarial orientados al fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, brindar asistencia técnica especializada para mejorar la gestión administrativa, financiera y comercial de las MIPYMES, fomentar el emprendimiento innovador mediante talleres, capacitaciones y eventos de , coordinar con municipalidades y organizaciones locales iniciativas de desarrollo económico territorial, y servir como enlace estratégico entre el gobierno central y los actores económicos regionales, facilitando la comunicación bidireccional y la implementación efectiva de políticas públicas de desarrollo productivo.

La dirección regional cuenta con personal técnico capacitado en áreas de desarrollo empresarial, comercio, propiedad intelectual y servicios al ciudadano, quienes trabajan de manera coordinada para brindar atención de calidad a emprendedores, microempresarios y pequeños empresarios de la región. Sin embargo, a pesar de contar con recursos humanos competentes y programas bien diseñados, enfrenta limitaciones significativas en cuanto a herramientas tecnológicas para la gestión eficiente de información sobre emprendedores, sus iniciativas empresariales y los programas de apoyo disponibles en el departamento. Esta carencia tecnológica dificulta el seguimiento adecuado de los emprendedores atendidos, la medición del impacto de las intervenciones realizadas y la toma de decisiones basadas en datos actualizados y confiables sobre el ecosistema emprendedor local.

Descripción de la organización

Acerca de la organización

El Ministerio de Economía de Guatemala es la institución gubernamental responsable de formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas económicas del país, con énfasis en el fomento del comercio interno y externo, la protección al consumidor, el desarrollo empresarial y el fortalecimiento de la competitividad nacional.

La Dirección Regional de Oriente del Ministerio de Economía, con sede en la ciudad de Chiquimula, tiene como propósito descentralizar los servicios del ministerio y acercar los programas de desarrollo empresarial a los departamentos de la región oriental, incluyendo Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Jalapa e Izabal.

Estructura organizativa

La Dirección Regional de Oriente del Ministerio de Economía presenta una estructura organizativa funcional que permite la coordinación efectiva de las actividades relacionadas con el fomento empresarial, el registro mercantil y la atención al ciudadano en los departamentos de la región oriental de Guatemala.

La estructura se compone de las siguientes áreas principales:

Dirección Regional

Responsable de la planificación estratégica, coordinación general de programas y enlace con las autoridades centrales del Ministerio de Economía.

Unidad de Registro Mercanti

Encargada de la inscripción de empresas mercantiles, emisión de patentes de comercio y gestión de trámites relacionados con propiedad intelectual.

Unidad de Desarrollo Empresarial

Responsable de la implementación de programas de apoyo a MIPYMES, capacitaciones empresariales y asesoría técnica a emprendedores.

Unidad de Atención al Ciudadano

Encargada de brindar información, orientación sobre trámites y recepción de solicitudes de servicios.

Unidad Administrativa

Responsable de la gestión de recursos humanos, financieros y logísticos de la dirección regional.

Objetivos

Objetivo General

Impulsar el desarrollo económico de la región oriental de Guatemala mediante la prestación eficiente de servicios de registro mercantil, la promoción del emprendimiento innovador, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y la articulación de esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a mejorar la competitividad regional y las condiciones de vida de la población.

Objetivos específicos

- Facilitar el acceso a servicios de registro mercantil y propiedad intelectual para empresarios de los departamentos de Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Jalapa e Izabal.

- Promover la implementación de programas de desarrollo empresarial orientados al fortalecimiento de capacidades gerenciales, administrativas y financieras de las MIPYMES.

- Brindar asistencia técnica especializada para mejorar la competitividad y productividad de las empresas locales mediante asesorías, capacitaciones y acompañamiento en procesos de formalización.

- Fomentar la cultura emprendedora en la región a través de talleres, eventos de networking, ferias empresariales y espacios de intercambio de experiencias entre emprendedores.

- Coordinar con municipalidades, universidades, organizaciones no gubernamentales y el sector privado la implementación de iniciativas conjuntas de desarrollo económico territorial.

- Servir como enlace efectivo entre las políticas económicas del gobierno central y las necesidades específicas de los actores económicos regionales, facilitando la implementación de programas y la retroalimentación sobre su impacto.

Misión

Facilitar el desarrollo económico de la región oriental de Guatemala mediante la prestación eficiente de servicios de registro mercantil, la promoción del emprendimiento innovador, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y la articulación de esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a mejorar la competitividad regional y las condiciones de vida de la población

Vision

Ser reconocidos como la institución líder en el fomento del desarrollo empresarial en la región oriental de Guatemala, distinguiéndonos por la excelencia en nuestros servicios, la innovación en nuestros programas de apoyo, la eficiencia en nuestros procesos y nuestro compromiso con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor regional, contribuyendo así al crecimiento económico sostenible y equitativo de los departamentos que atendemos.

Descripción del trabajo de la organización

La Dirección Regional de Oriente del Ministerio de Economía desarrolla sus actividades en función de tres ejes estratégicos fundamentales: la prestación de servicios de registro mercantil y propiedad intelectual, el fomento del desarrollo empresarial mediante programas de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, y la coordinación interinstitucional para el impulso del desarrollo económico territorial.

En materia de registro mercantil, la dirección regional facilita la inscripción de empresas mercantiles, la emisión de patentes de comercio, el registro de marcas y patentes, y la certificación de documentos empresariales, acercando estos servicios a los departamentos de la región oriental y reduciendo los tiempos y costos que implicaría para los empresarios trasladarse a la ciudad capital.

En el ámbito del desarrollo empresarial, implementa programas de capacitación en gestión administrativa, finanzas, mercadeo y formalización empresarial, brinda asesoría técnica especializada para el fortalecimiento de MIPYMES, facilita el acceso a información sobre oportunidades de financiamiento y mercados, y promueve la cultura emprendedora mediante talleres, ferias empresariales y eventos de networking.

La coordinación interinstitucional se materializa a través de alianzas con municipalidades para el desarrollo de políticas locales de fomento productivo, vinculación con universidades para la promoción del emprendimiento universitario, articulación con organizaciones no gubernamentales que implementan programas de desarrollo económico, y enlace con el sector privado para identificar oportunidades de encadenamientos productivos y generación de empleo.

La dirección regional opera bajo los principios de descentralización de servicios públicos, eficiencia en la atención al ciudadano, transparencia en los procesos administrativos y enfoque territorial que reconoce las particularidades económicas, sociales y culturales de cada departamento atendido, buscando así contribuir al desarrollo económico inclusivo y sostenible de la región oriental de Guatemala.

Productos o servicios

La Dirección Regional de Oriente del Ministerio de Economía ofrece un portafolio diversificado de productos y servicios orientados al fortalecimiento del tejido empresarial regional. Entre los servicios de registro se encuentran la inscripción de empresas mercantiles individuales y sociedades, la emisión y renovación de patentes de comercio de empresa, el registro de nombres comerciales y marcas, así como la inscripción de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. También se realizan certificaciones de documentos mercantiles, modificaciones de pactos sociales y estatutos, inscripción de auxiliares de comercio, y emisión de certificaciones de inscripción y solvencias mercantiles.

Los programas de desarrollo empresarial incluyen talleres de formación en elaboración de planes de negocio, contabilidad básica, estrategias de mercadeo digital y gestión financiera para MIPYMES, además de procesos de formalización empresarial. Se brinda asesoría técnica personalizada para el fortalecimiento de capacidades gerenciales, diagnósticos empresariales para identificar áreas de mejora y acompañamiento en procesos de formalización legal y tributaria. Asimismo, se orienta sobre el acceso a programas de financiamiento gubernamentales y privados, se facilitan contactos con instituciones financieras y se organizan ferias empresariales y ruedas de negocios para promover productos locales.

En materia de información y orientación, se proporcionan servicios sobre requisitos y procedimientos para trámites mercantiles, normativas comerciales y de protección al consumidor, así como difusión de convocatorias a programas de apoyo gubernamental. También se brinda información sobre oportunidades de mercado y tendencias sectoriales, además de atención a consultas relacionadas con los derechos y obligaciones de los empresarios.

Adicionalmente, la dirección regional coordina actividades de vinculación y articulación institucional que incluyen la facilitación de contactos entre emprendedores y potenciales socios o inversionistas, organización de eventos de networking empresarial y coordinación con cámaras empresariales y gremiales del sector privado. También se establecen enlaces con programas de cooperación internacional y se articula con instancias gubernamentales como COCODE, COMUDE y CODEDE para incorporar el desarrollo económico en la planificación territorial, con el objetivo de promover la creación, crecimiento y consolidación de empresas que generen empleo y dinamicen la economía regional.

Análisis de los procesos actuales del negocio

Actualmente, la Dirección Regional de Oriente del Ministerio de Economía gestiona la información de emprendedores y programas de apoyo mediante procesos principalmente manuales y descentralizados, lo cual genera ineficiencias operativas y limita el impacto de las intervenciones institucionales.

Proceso 1: Identificación y registro de emprendedores

El proceso actual de identificación de emprendedores se realiza de manera reactiva, es decir, únicamente cuando los emprendedores acuden a las instalaciones de la dirección regional en búsqueda de información o servicios. Los pasos del proceso son los siguientes:

1. El emprendedor visita físicamente las instalaciones de la Dirección Regional.

2. Personal de atención al ciudadano recibe al emprendedor y solicita información básica.

3. Se completa manualmente un formulario en papel con datos del emprendedor y su iniciativa.

4. La información se archiva físicamente en expedientes.

5. Ocasionalmente, los datos se digitalizan en hojas de cálculo Excel sin estructura estandarizada.

Problemáticas identificadas: pérdida de información por deterioro de documentos físicos, duplicidad de registros, imposibilidad de realizar búsquedas eficientes, ausencia de mecanismo para actualización de datos, limitada cobertura geográfica al depender de visitas presenciales.

Proceso 2: Difusión de programas de apoyo

La comunicación de oportunidades y programas de apoyo disponibles se realiza mediante los siguientes canales:

1. Publicación de convocatorias en carteleras físicas de las instalaciones.

2. Envío de correos electrónicos masivos a una lista de contactos desactualizada.

3. Publicaciones esporádicas en redes sociales institucionales (Facebook).

4. Comunicación mediante llamadas telefónicas a emprendedores conocidos.

Problemáticas identificadas: alcance limitado de la información, desactualización de bases de contactos, ausencia de confirmación de recepción de información, imposibilidad de segmentar comunicaciones según perfil de emprendedor, pérdida de oportunidades por falta de notificaciones oportunas.

Proceso 3: Postulación a programas de apoyo

El proceso de postulación actual requiere:

1. El emprendedor se informa de la convocatoria (por alguno de los medios mencionados).

2. Descarga o retira físicamente las bases de la convocatoria.

3. Completa formularios impresos y recopila documentación física.

4. Entrega la documentación personalmente en las oficinas de la Dirección Regional.

5. Personal administrativo recibe, revisa y archiva las postulaciones.

6. Se evalúan las postulaciones manualmente.

7. Se notifica a los seleccionados mediante llamada telefónica o correo electrónico.

Problemáticas identificadas: barrera geográfica para emprendedores de municipios alejados, ausencia de confirmación de recepción de postulaciones, imposibilidad de dar seguimiento al estado de postulaciones, pérdida de documentación física, procesos de evaluación lentos y poco transparentes.

Proceso 4: Generación de reportes e indicadores

La generación de información estadística sobre el ecosistema emprendedor se realiza mediante:

1. Revisión manual de expedientes físicos y archivos Excel dispersos.

2. Conteo manual de emprendedores atendidos.

3. Elaboración manual de tablas y gráficas en programas de ofimática.

4. Consolidación de información en documentos de Word o PowerPoint.

Problemáticas identificadas: alto consumo de tiempo para generación de reportes, información incompleta o inexacta, imposibilidad de generar reportes en tiempo real, dificultad para identificar tendencias o patrones, ausencia de indicadores clave para toma de decisiones estratégicas.

Antecedentes del problema

El departamento de Chiquimula ha experimentado durante los últimos años un creciente interés emprendedor, particularmente entre jóvenes y comunidades rurales que buscan alternativas de desarrollo económico local. Diversas instituciones gubernamentales como el Ministerio de Economía, organizaciones no gubernamentales, universidades y municipalidades han implementado programas de apoyo al emprendimiento, incluyendo capacitaciones, asesorías técnicas y algunos fondos de financiamiento.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, persiste una significativa desarticulación entre los diversos actores del ecosistema emprendedor. Los emprendedores locales reportan dificultades para acceder a información actualizada sobre programas disponibles, desconocen las instituciones que pueden apoyarles y tienen limitadas oportunidades de networking con otros emprendedores o mentores experimentados.

Por su parte, las instituciones de apoyo enfrentan desafíos para identificar emprendedores activos, comprender sus necesidades específicas y medir el impacto real de sus intervenciones. Esta situación genera duplicación de esfuerzos, aprovechamiento insuficiente de recursos disponibles y limitada efectividad de los programas implementados.

Estudios previos realizados por organizaciones como FUNDESA y el Observatorio de Emprendimiento de Guatemala han documentado que la falta de información y articulación constituye una de las principales barreras para el desarrollo emprendedor en departamentos como Chiquimula, donde el ecosistema emprendedor aún se encuentra en etapas tempranas de consolidación.

La ausencia de plataformas tecnológicas que faciliten la gestión de información emprendedora es particularmente crítica en contextos departamentales donde los recursos son limitados y la dispersión geográfica dificulta la coordinación presencial entre actores.

Planteamiento y descripción del problema

El departamento de Chiquimula enfrenta una problemática significativa de desarticulación entre emprendedores locales e instituciones de apoyo, situación que se agrava por la ausencia de mecanismos tecnológicos efectivos para la gestión centralizada de información sobre iniciativas empresariales y programas disponibles. Actualmente, la Dirección Regional de Oriente del Ministerio de Economía no cuenta con un registro sistematizado de emprendedores activos, sus sectores económicos, necesidades específicas o estado de desarrollo, lo cual limita la planificación estratégica. Esta carencia impide diseñar programas pertinentes, medir resultados e impactar de forma focalizada a los sectores con mayor potencial.

Por su parte, los emprendedores enfrentan barreras para acceder a información actualizada sobre financiamiento, capacitaciones y asesorías, debido a que la difusión se realiza mediante canales tradicionales con alcance limitado, como carteleras físicas, correos desactualizados o publicaciones esporádicas en redes sociales. Como consecuencia, muchas oportunidades no llegan a potenciales beneficiarios, especialmente en municipios alejados. Esta brecha informativa reduce la participación en programas de apoyo y limita el aprovechamiento de recursos disponibles.

La problemática genera múltiples efectos negativos, entre ellos la migración de talento emprendedor hacia otros departamentos con mayor respaldo institucional, el estancamiento del desarrollo económico local por baja creación de empresas y la subutilización de recursos institucionales por falta de postulantes. Asimismo, se perpetúa la informalidad empresarial, se restringe el acceso a financiamiento por ausencia de registros formales y se debilita el tejido empresarial al no existir redes de colaboración sólidas. Además, la toma de decisiones carece de sustento empírico debido a la falta de información confiable sobre el ecosistema emprendedor.

Las causas estructurales incluyen la limitada inversión en tecnologías de información aplicadas al desarrollo económico, la ausencia de personal técnico especializado en sistemas, y procesos administrativos basados en métodos tradicionales como expedientes físicos y hojas de cálculo dispersas. También inciden la débil coordinación interinstitucional y una cultura organizacional poco orientada al uso estratégico de herramientas digitales. Ante este panorama, resulta imperativa la implementación de una solución tecnológica que centralice la información, facilite el acceso a programas de apoyo, promueva el networking y genere datos confiables para la toma de decisiones, contribuyendo así al desarrollo económico sostenible del departamento de Chiquimula.

limitación del problema

Delimitación Geográfica

El proyecto se desarrollará en el departamento de Chiquimula, República de Guatemala, con énfasis particular en los municipios con mayor actividad emprendedora: Chiquimula (cabecera departamental), Esquipulas, Quezaltepeque, Camotán y Jocotán.

El sistema se implementará inicialmente en las instalaciones de la Dirección Regional de Oriente del Ministerio de Economía, ubicada en la ciudad de Chiquimula, pero estará disponible en línea para emprendedores de todo el departamento.

Delimitación institucional

El proyecto se llevará a cabo en coordinación con diversas entidades comprometidas con el desarrollo económico y el impulso al emprendimiento en la región. La institución principal responsable de su ejecución será la Dirección Regional de Oriente del Ministerio de Economía, que liderará las acciones y la articulación interinstitucional necesarias para su implementación.

Participarán como instituciones colaboradoras el Centro Universitario de Oriente (CUNORI), la Municipalidad de Chiquimula, la Cámara de Comercio de Chiquimula y diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas al apoyo de emprendedores en la región.

El sistema estará diseñado para beneficiar tanto a instituciones gubernamentales como a entidades no gubernamentales que trabajan en el fomento del emprendimiento en el departamento, facilitando la coordinación, el acceso a información y la gestión de recursos destinados al desarrollo empresarial local.

Delimitación personal

Los usuarios del sistema estarán conformados por diversos actores vinculados al ecosistema emprendedor del departamento de Chiquimula. Entre los usuarios directos se incluyen los emprendedores individuales de la región, los micro y pequeños empresarios formalizados, los estudiantes universitarios que desarrollan proyectos de emprendimiento, el personal técnico de la Dirección Regional del Ministerio de Economía y los funcionarios municipales involucrados en programas de desarrollo económico.

Por otro lado, los usuarios indirectos abarcan a mentores y consultores empresariales, instituciones financieras interesadas en apoyar iniciativas emprendedoras y organizaciones que promueven el desarrollo económico local. Estos grupos se beneficiarán del acceso a información, herramientas y redes de colaboración que facilitará el sistema.

Delimitación temporal

El desarrollo del sistema se ejecutará durante un período de 6 meses, comprendido entre enero de 2026 y junio de 2026, siguiendo el calendario académico del Ejercicio Profesional

Delimitación teórica

El proyecto se sustentará en una base teórica y tecnológica que integra enfoques conceptuales y herramientas modernas de desarrollo orientadas a la creación de soluciones eficientes y sostenibles.

En el ámbito teórico, se fundamentará en conceptos relacionados con los ecosistemas de emprendimiento e innovación, los sistemas de información gerencial, el desarrollo económico local y territorial, el emprendimiento y desarrollo empresarial, así como en la gestión del conocimiento organizacional. Estos marcos permitirán comprender la dinámica del entorno emprendedor y diseñar un sistema que responda a las necesidades reales de los usuarios y las instituciones involucradas.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto empleará Next js como framework para el desarrollo del frontend, Node.js 20+ con Express.js para el backend, y MySQL 8.0+ como sistema gestor de base de datos. Se utilizarán además TypeScript como lenguaje de programación, junto con HTML5, CSS3 y Bootstrap 5 para la construcción de interfaces modernas, responsivas y accesibles. La comunicación entre los distintos componentes se basará en una arquitectura de servicios web tipo API RESTful.

En cuanto a las metodologías, se aplicará el enfoque PSP (Personal Software Process) para la gestión personal del desarrollo, el marco de trabajo ágil Scrum para la organización y seguimiento de las tareas del proyecto, y el modelo de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) para garantizar una estructura modular y escalable. Además, se priorizará el diseño responsivo y la aplicación de principios de UX/UI para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva y funcional.

Inventario inicial de recursos de tecnología de información

La Dirección Regional de Oriente del Ministerio de Economía cuenta actualmente con una infraestructura tecnológica básica que servirá como punto de partida para la implementación del sistema propuesto. En cuanto a hardware, la institución dispone de ocho computadoras de escritorio Dell OptiPlex equipadas con procesadores Intel Core i5 y 8GB de RAM, destinadas al personal administrativo y en buen estado de funcionamiento. Adicionalmente, existen tres laptops HP ProBook con procesadores Intel Core i7 y 16GB de RAM utilizadas por el personal técnico, también en condiciones óptimas para su uso.

La infraestructura de servidores incluye un Dell PowerEdge T340 que actualmente se encuentra en estado regular y con capacidad limitada, por lo que será necesario evaluar alternativas de hosting en la nube para el sistema propuesto. En términos de periféricos, la dirección regional cuenta con tres impresoras HP LaserJet Pro en buen estado y equipos de red como routers y switches Cisco para pequeña empresa que mantienen operativa la red local institucional.

Respecto al software instalado, todas las estaciones de trabajo operan con Windows 10 Pro bajo licencias activas, y el personal cuenta con suscripción vigente a Office 365 que incluye la suite completa de herramientas de productividad. La seguridad informática está cubierta mediante licencias de Kaspersky Endpoint Security actualizadas para las once estaciones de trabajo existentes.

La conectividad a internet se realiza mediante fibra óptica con velocidad de 100 Mbps proporcionada por Claro, servicio que se encuentra en buen estado y resulta adecuado para las necesidades actuales. La red Wi-Fi institucional tiene cobertura en todas las oficinas y está protegida con estándares de seguridad WPA2. Actualmente, la institución utiliza el sistema centralizado del Ministerio de Economía para registro mercantil, al cual acceden de forma remota, y cuentan con quince cuentas de correo electrónico institucional bajo dominio gubernamental gestionadas a través de Gmail corporativo.

Para el desarrollo e implementación del sistema propuesto, será necesario complementar estos recursos existentes con infraestructura adicional. Se requerirá contratar servicios de hosting en la nube, preferiblemente con proveedores como AWS o Google Cloud Platform, que ofrezcan mayor capacidad y escalabilidad que el servidor local actual. También será indispensable adquirir un dominio web institucional con extensión .gob.gt para proporcionar credibilidad y confianza a los usuarios, así como un certificado SSL que garantice comunicaciones seguras mediante protocolo HTTPS.

En cuanto a servicios de base de datos, se evaluará la opción de utilizar MySQL en el mismo servidor de aplicaciones o contratar un servicio administrado que facilite el mantenimiento y respaldos. Las herramientas de desarrollo como Next js CLI, Node.js, Visual Studio Code y el sistema de control de versiones Git con repositorio en GitHub no representan costos adicionales por ser de código abierto y gratuitas, lo cual optimiza significativamente el presupuesto del proyecto. Esta combinación de recursos existentes y nuevas adquisiciones proporcionará la base tecnológica necesaria para implementar exitosamente el sistema de gestión de información de emprendedores.

Justificación

El desarrollo de un sistema de gestión de información para emprendedores representa una respuesta directa a una necesidad real y urgente en el departamento de Chiquimula. Esta plataforma permitirá optimizar el trabajo de las instituciones que apoyan el emprendimiento, al tiempo que mejorará de forma significativa el acceso a información y recursos por parte de los emprendedores locales, contribuyendo así al fortalecimiento del ecosistema empresarial regional.

Desde una perspectiva social, el proyecto tiene un alto impacto por los beneficios que genera en distintos ámbitos. En primer lugar, favorece la generación de empleo, ya que el fortalecimiento del ecosistema emprendedor impulsa la creación de nuevas empresas y oportunidades laborales, reduciendo la migración hacia otros departamentos o países.

Asimismo, promueve el desarrollo económico local mediante la diversificación de la economía, la disminución de la dependencia de sectores tradicionales y la mejora de las condiciones socioeconómicas de las familias del departamento.

El sistema también contribuye a la inclusión económica, al facilitar el acceso equitativo a información, programas y oportunidades para emprendedores de todos los municipios, incluyendo aquellas zonas rurales que históricamente han tenido un acceso limitado a los servicios gubernamentales.

Finalmente, fomenta el empoderamiento juvenil, ya que al ofrecer información actualizada sobre emprendimiento, financiamiento y capacitación, el sistema se convierte en una herramienta clave para que los jóvenes desarrollen proyectos productivos y encuentren oportunidades de crecimiento dentro de su propio entorno.

FASE DE TRABAJO TÉCNICO PROFESIONAL

Descripción del proyecto

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema web para la gestión de información de emprendedores en el departamento de Chiquimula. Esta plataforma servirá como un punto de articulación entre emprendedores, instituciones de apoyo y otros actores que conforman el ecosistema emprendedor local, con el propósito de mejorar la coordinación, el acceso a información y la generación de oportunidades de desarrollo.

El sistema estará conformado por tres componentes principales: frontend, backend y base de datos. En el frontend, se implementará una aplicación cliente desarrollada con Next js, que contará con una interfaz responsiva adaptable tanto a dispositivos móviles como de escritorio. El diseño seguirá principios modernos de UX/UI, garantizando una experiencia de usuario intuitiva y agradable. Además, incluirá módulos diferenciados según el tipo de usuario —emprendedor, institución o administrador—, lo que permitirá una navegación personalizada y eficiente.

El backend funcionará como servidor de aplicaciones, desarrollado con Node.js y Express.js bajo una arquitectura API RESTful. Este componente incluirá mecanismos de autenticación y autorización basados en JWT (JSON Web Tokens), así como la lógica de negocio necesaria para la gestión de usuarios, emprendimientos, programas y comunicaciones. También incorporará la integración con servicios de correo electrónico para el envío de notificaciones automáticas, junto con la validación de datos y un sistema centralizado de manejo de errores para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

La base de datos se implementará utilizando MySQL 8.0+ como sistema gestor relacional. El modelo de datos estará normalizado para optimizar el rendimiento y garantizar la integridad de la información. En ella se almacenarán los datos de emprendedores, instituciones, programas, eventos y comunicaciones, además de incluir un sistema automatizado de respaldos para asegurar la protección de la información.

Entre las funcionalidades principales del sistema se incluyen la gestión de perfiles de emprendedores, un catálogo de programas de apoyo, un sistema de comunicación y notificaciones internas, un módulo de networking que fomente las conexiones entre emprendedores e instituciones, un panel de administración institucional, herramientas para la generación de reportes y estadísticas, así como un sistema de gestión de eventos y convocatorias.

En conjunto, este proyecto busca crear una herramienta tecnológica integral que contribuya al fortalecimiento del ecosistema emprendedor de Chiquimula, facilitando la colaboración, el acceso a oportunidades y la toma de decisiones basadas en información actualizada y confiable.

Metodología por aplicar

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo mediante una metodología híbrida que combina el enfoque PSP (Personal Software Process) con el marco de trabajo ágil Scrum, integrando así la gestión personal del desarrollo con una organización iterativa y colaborativa del proceso.

En el caso del PSP, se aplicará para optimizar la gestión individual del trabajo del desarrollador, promoviendo la disciplina y la mejora continua. Este enfoque permitirá una planificación detallada de tareas personales, la estimación precisa de tiempos con base en datos históricos, el seguimiento y resolución sistemática de defectos, el registro de horas invertidas en cada fase del desarrollo y la evaluación constante del proceso personal para aumentar la eficiencia y la calidad del producto final.

Por su parte, el marco Scrum se implementará como metodología ágil adaptada al contexto del proyecto. Se trabajará con sprints de dos semanas, en los cuales se desarrollarán incrementos funcionales del sistema. El Product Backlog contendrá la lista priorizada de funcionalidades, y al inicio de cada sprint se realizará la planificación (Sprint Planning) para definir los objetivos del ciclo. Además, se llevará a cabo una revisión diaria del progreso (Daily Standup), una presentación de avances al finalizar cada sprint (Sprint Review) y una retrospectiva (Sprint Retrospective) para identificar oportunidades de mejora antes de iniciar el siguiente ciclo.

El proyecto se estructurará en fases de desarrollo claramente definidas:

Tabla 1 
Fases del proyecto

| Nombre de la fase | Duración | Actividades principales |
| --- | --- | --- |
| Iniciación y planificación | 4 semanas | Levantamiento detallado de requerimientos, diseño de la arquitectura del sistema, configuración del ambiente de desarrollo y elaboración del Product Backlog inicial. |
| Sprint 1 – Módulo de autenticación y perfiles | 2 semanas | Implementación del sistema de registro e inicio de sesión, gestión de perfiles de usuario y desarrollo de panel básico para emprendedores. |
| Sprint 2 – Gestión de emprendimientos | 2 semanas | Desarrollo del módulo para registro de iniciativas emprendedoras, categorización por sectores económicos y funciones de búsqueda y filtrado. |
| Sprint 3 – Centro de recursos | 2 semanas | Creación del módulo para que las instituciones publiquen programas de apoyo y habilitación del sistema de postulación. |
| Sprint 4 – Comunicación y | 2 semanas | Implementación del sistema de mensajería interna, notificaciones por correo electrónico y módulo de conexiones entre usuarios. |
| Sprint 5 – Administración y reportes | 2 semanas | Desarrollo del panel administrativo, generación de estadísticas e incorporación de herramientas para exportación de reportes. |
| Sprint 6 – Integración, pruebas y ajustes | 2 semanas | Ejecución de pruebas integrales del sistema, corrección de errores, optimización del rendimiento y preparación para el despliegue final. |

Esta combinación metodológica garantizará un desarrollo ordenado, flexible y centrado en la calidad, permitiendo la entrega progresiva de funcionalidades y la adaptación continua a las necesidades detectadas durante el proceso.

Beneficios del proyecto

Para los emprendedores: El sistema ofrecerá a los emprendedores un acceso centralizado a toda la información relevante sobre programas, convocatorias y recursos disponibles, facilitando la visibilidad de sus iniciativas dentro del ecosistema emprendedor. Además, permitirá establecer conexiones con otros emprendedores, mentores e instituciones de apoyo, fomentando el networking y la colaboración. De esta manera, se optimiza el tiempo de búsqueda de oportunidades y se garantiza la recepción de notificaciones actualizadas sobre eventos y convocatorias de interés.

Para las instituciones de apoyo: Las instituciones contarán con una base de datos actualizada del ecosistema emprendedor, lo que les permitirá ampliar su alcance y comunicar sus programas de manera más eficiente. Asimismo, dispondrán de información clave para diseñar programas ajustados a las necesidades reales de los emprendedores, facilitando la medición de impacto y la coordinación con otras entidades. Esto contribuirá a una gestión más estratégica y colaborativa de los recursos disponibles.

Para el departamento de Chiquimula: El proyecto fortalecerá el desarrollo económico del departamento al potenciar el emprendimiento local y generar condiciones que favorezcan la retención del talento. La plataforma servirá como base para estructurar un ecosistema emprendedor sostenible, aportando datos valiosos para la formulación de políticas públicas y mejorando la competitividad regional. En consecuencia, Chiquimula podrá consolidarse como un referente de innovación y desarrollo en el oriente del país.

Para el Ministerio de Economía: La implementación del sistema representará un paso hacia la modernización institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas que mejoran la eficiencia operativa y reducen costos y tiempos de gestión. A su vez, promoverá la transparencia en la administración de programas y resultados, generando información confiable para la toma de decisiones. Finalmente, el modelo podrá replicarse en otras regiones del país, favoreciendo la expansión de buenas prácticas en el ámbito del desarrollo económico.

Fundamentación teórica

Next JS (v15.5.12)

Next.js es un framework de desarrollo web de código abierto basado en React y mantenido por Vercel junto con una amplia comunidad de desarrolladores. Está orientado a la creación de aplicaciones web modernas que destacan por su rendimiento optimizado, capacidades de renderizado híbrido y experiencia de desarrollo mejorada. Entre sus características más relevantes se encuentran el renderizado del lado del servidor (Server-Side Rendering, SSR), la generación de sitios estáticos (Static Site Generation, SSG), el enrutamiento basado en el sistema de archivos, la optimización automática de imágenes y fuentes, y el soporte nativo para API Routes que permite crear endpoints backend dentro de la misma aplicación. Además, Next.js ofrece herramientas CLI integradas que facilitan la creación, desarrollo y despliegue de proyectos, así como un soporte completo para TypeScript y las últimas características de React, lo que incrementa la productividad y la calidad del desarrollo.

El uso de Next.js en este proyecto proporciona una arquitectura flexible y escalable para el desarrollo full-stack, además de un ecosistema robusto de plugins y extensiones. La documentación oficial y el respaldo de Vercel garantizan actualizaciones constantes y un soporte estable, mientras que su enfoque en el rendimiento y SEO permite la construcción de aplicaciones web rápidas y optimizadas para motores de búsqueda. Para su instalación, se requiere Node.js (versión 18.17 o superior) y npm (versión 9 o superior). El comando de instalación es npx create-next-app@latest, y el entorno recomendado incluye un procesador Intel Core i3 o superior, 8 GB de RAM y un sistema operativo moderno como Windows 10/11, macOS o Linux.

Node.js (v18.20.5)

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor que utiliza el motor V8 de Google Chrome. Su principal ventaja radica en la posibilidad de ejecutar JavaScript fuera del navegador, lo que lo convierte en una herramienta ideal para desarrollar aplicaciones backend escalables y de alto rendimiento. Node.js se basa en una arquitectura orientada a eventos y maneja la entrada y salida de datos de forma no bloqueante, lo que permite un manejo eficiente de múltiples operaciones concurrentes. Gracias a su gestor de paquetes npm, los desarrolladores pueden acceder a miles de módulos y bibliotecas que amplían sus capacidades.

En este proyecto, Node.js resulta esencial para la creación de una API RESTful robusta, permitiendo mantener coherencia tecnológica entre frontend y backend al emplear JavaScript en ambos entornos. Su alto rendimiento, amplio ecosistema y comunidad activa garantizan una integración fluida con otras tecnologías como Express.js y MySQL. El entorno mínimo recomendado requiere un procesador de 64 bits, 4 GB de memoria RAM y 500 MB de espacio libre en disco.

Express.js (v4.22.1)

Express.js es un framework minimalista para Node.js que se ha consolidado como la opción más popular para la creación de aplicaciones web y APIs. Su diseño flexible permite estructurar sistemas mediante un enrutamiento robusto y el uso de middleware que procesa las solicitudes HTTP de forma eficiente. Express soporta distintos métodos HTTP, se integra fácilmente con motores de plantillas y ofrece herramientas potentes para manejar respuestas y errores.

En el contexto del presente proyecto, Express.js permitirá la creación de una API RESTful clara y escalable, garantizando un control adecuado de rutas, autenticación, validación de datos y seguridad. Su sencillez, rendimiento y compatibilidad con múltiples bases de datos lo convierten en un componente fundamental del backend.

MySQL (v8.0.45)

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional ampliamente reconocido por su estabilidad, rendimiento y facilidad de uso. Al ser de código abierto, se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web. Entre sus características destacan el soporte completo de las propiedades ACID, la utilización del lenguaje SQL estándar, la posibilidad de crear índices para optimizar consultas, y el soporte para transacciones, procedimientos almacenados y replicación.

Dentro de este proyecto, MySQL será el responsable de almacenar y administrar toda la información relacionada con los emprendedores, instituciones y programas. Su modelo relacional normalizado permitirá un acceso eficiente a los datos, mientras que su compatibilidad multiplataforma y sus herramientas visuales, como MySQL Workbench, facilitarán la administración del sistema.

TypeScript (v2.0.4)

TypeScript, desarrollado por Microsoft, es un lenguaje que extiende JavaScript incorporando tipado estático opcional. Esto permite detectar errores durante la fase de compilación, mejorando la mantenibilidad y calidad del código. Además, ofrece soporte para clases, interfaces y módulos, compatibildad con las últimas versiones de ECMAScript y un autocompletado más inteligente en los editores de código.El uso de TypeScript en este proyecto aumenta la robustez del código, reduce los errores en tiempo de ejecución y mejora la productividad gracias a su integración con IDEs modernos como Visual Studio Code. En conjunto con Next js y Node.js, TypeScript contribuye a una arquitectura más consistente y segura.

HTML5 y CSS3

HTML5 constituye la base estructural del desarrollo web moderno, incorporando etiquetas semánticas como <header>, <nav>, <section> y <footer>, junto con soporte nativo para audio, video, almacenamiento local y gráficos mediante la API Canvas. En este proyecto, HTML5 se utilizará para definir la estructura semántica del sitio, implementar formularios accesibles y manejar los elementos multimedia necesarios.

Por su parte, CSS3 complementa el trabajo de HTML5 al proporcionar los estilos y la apariencia visual de la interfaz. Permite el uso de selectores avanzados, animaciones, transiciones y sistemas de diseño modernos como Flexbox y Grid, facilitando la creación de un diseño responsivo y atractivo. Gracias a la media queries y las variables CSS, la aplicación podrá adaptarse a distintos dispositivos sin perder coherencia visual.

Visual Studio Code (v1.109.5)

Visual Studio Code es un editor de código multiplataforma desarrollado por Microsoft que combina ligereza con potentes herramientas de desarrollo. Ofrece funcionalidades como autocompletado inteligente mediante IntelliSense, depuración integrada, control de versiones con Git, terminal incorporada y soporte para extensiones. Su compatibilidad con Next js, TypeScript y Node.js lo convierte en una herramienta ideal para el desarrollo del sistema, brindando eficiencia y productividad en todas las etapas del proceso.

Metodología PSP (Personal Software Process)

El Personal Software Process (PSP), diseñado por Watts Humphrey, es una metodología disciplinada que busca mejorar la calidad y eficiencia del desarrollo individual de software. PSP se basa en la planificación detallada, la medición de tiempos y defectos, el análisis de resultados y el seguimiento de métricas objetivas. Sus niveles progresivos —PSP0, PSP1, PSP2 y PSP3— permiten establecer una base de mejora continua, incorporando técnicas de estimación, revisión de código y control de calidad personal.

Aplicar PSP en este proyecto favorece la precisión en las estimaciones, la detección temprana de errores y el aprendizaje continuo. Además, el uso de formularios como el Project Plan Summary o el Defect Recording Log permitirá llevar un registro claro de las actividades y del rendimiento individual, asegurando un desarrollo más controlado y profesional.

Marco de Trabajo Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil que promueve el desarrollo iterativo e incremental de productos complejos, basado en los principios de transparencia, inspección y adaptación. En este proyecto, se adapta la metodología para un entorno individual, manteniendo la estructura de sprints de dos semanas y la planificación iterativa. Los roles se ajustan de la siguiente manera: el Product Owner será representado por el Ministerio de Economía, el Scrum Master corresponderá al asesor académico, y el desarrollador asumirá el rol del equipo de desarrollo.

Los artefactos fundamentales incluyen el Product Backlog con las funcionalidades priorizadas, el Sprint Backlog con las tareas seleccionadas para cada ciclo, y el Incremento que representa el avance funcional del sistema. Aunque las reuniones diarias se reemplazan por revisiones personales, se mantienen las retrospectivas documentadas y las presentaciones de avances al final de cada sprint. Esta adaptación conserva la esencia del marco ágil, permitiendo flexibilidad, mejora continua y una gestión eficiente del progreso.

Modelado de casos de uso

Figura 1 
Interacción del usuario con el sistema

Figura 2 
interacción del emprendedor con el sistema

Figura 3 
interacción del administrador con el sistema

Alcance del proyecto y productos esperados

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web de gestión de información para emprendedores del departamento de Chiquimula, abarcando desde el análisis de requerimientos hasta el despliegue en un servidor de producción y la capacitación de usuarios finales. El alcance incluye la construcción de una plataforma con arquitectura cliente-servidor utilizando Next.js para el frontend, Node.js con Express.js para el backend y MySQL como sistema gestor de base de datos, garantizando la integración mediante una API RESTful documentada.

El sistema permitirá la gestión de tres perfiles de usuario diferenciados: emprendedores, instituciones de apoyo y administradores, cada uno con funcionalidades específicas según sus necesidades operativas. Entre las funcionalidades se incluyen registro y autenticación segura, gestión de perfiles, publicación y búsqueda de información, sistema de comunicación interna, módulo de networking, calendario de eventos y panel administrativo con indicadores clave. Asimismo, se contempla la generación de reportes estadísticos exportables para la toma de decisiones.

Los productos esperados incluyen una aplicación web completamente funcional desplegada en un servidor de producción con dominio .gob.gt y certificado SSL. Se entregará el código fuente documentado y gestionado mediante control de versiones Git en un repositorio organizado, junto con la base de datos MySQL implementada bajo un modelo normalizado y con procedimientos de respaldo automatizados. También se elaborará un manual técnico detallando arquitectura, componentes, APIs y procesos de mantenimiento.

Adicionalmente, se desarrollarán manuales de usuario diferenciados para emprendedores, instituciones y administradores, cubriendo registro, gestión de perfiles, publicación de programas, revisión de postulaciones, generación de reportes y soporte técnico. Se incluirán materiales didácticos como presentaciones, guías rápidas y videos tutoriales. Finalmente, se entregará el informe final de EPS con documentación completa del proyecto, métricas PSP, resultados de pruebas, evidencia de capacitaciones y recomendaciones para futuras mejoras.

El alcance no incluye el desarrollo de aplicaciones móviles nativas, la integración con sistemas externos del Ministerio de Economía fuera del ámbito de la Dirección Regional de Oriente, la implementación de pasarelas de pago para transacciones financieras ni la expansión del sistema a otros departamentos fuera de Chiquimula durante la fase inicial del proyecto.

Requerimientos del proyecto

Requerimientos funcionales

RF01 – Gestión de usuarios

El sistema incluirá diversas funcionalidades relacionadas con la administración de usuarios. Permitirá el registro de emprendedores, donde los usuarios podrán inscribirse proporcionando sus datos personales y de contacto. También contemplará el registro de instituciones, proceso que requerirá validación administrativa para garantizar su autenticidad.
Se implementará un inicio de sesión seguro mediante correo electrónico y contraseña, junto con la recuperación de contraseña por medio de un enlace enviado al correo del usuario. Los usuarios tendrán la posibilidad de editar su perfil para mantener actualizada su información, así como realizar el cambio de contraseña desde su cuenta cuando lo deseen.

RF02 – Gestión de emprendimientos

Los emprendedores podrán registrar información completa de su emprendimiento, incluyendo datos descriptivos, objetivos y recursos. El sistema permitirá la categorización por sector económico, la asignación de una ubicación geográfica (municipio) y la identificación del estado del emprendimiento (idea, inicio, crecimiento o consolidado).
Además, los usuarios podrán subir imágenes relacionadas con sus productos o servicios para crear una galería visual y tendrán la opción de editar y actualizar su información en cualquier momento.

RF03 – Catálogo de programas

Las instituciones podrán publicar programas de apoyo dirigidos a los emprendedores, especificando los requisitos y la documentación necesaria. Cada programa incluirá sus fechas de convocatoria, con apertura y cierre definidos.
El sistema permitirá la postulación en línea de los emprendedores a estos programas, ofreciendo además un seguimiento del estado de sus postulaciones. Por otro lado, las instituciones podrán gestionar y revisar las postulaciones recibidas desde su propio panel de control.

RF04 – Directorio y búsqueda

El sistema ofrecerá un directorio interactivo que permitirá la búsqueda de emprendedores por nombre, sector o municipio. También se dispondrá de filtros avanzados que faciliten la localización de perfiles mediante varios criterios simultáneos.
Los usuarios podrán visualizar los perfiles públicos de los emprendedores y acceder a un listado de instituciones de apoyo registradas dentro del sistema.

RF05 – Comunicación

Para fomentar la interacción dentro de la plataforma, se implementará un sistema de mensajería interna entre usuarios registrados. Asimismo, el sistema enviará notificaciones por correo electrónico ante eventos relevantes o nuevas publicaciones.
Los administradores tendrán la capacidad de publicar anuncios generales, garantizando la comunicación de información importante a todos los usuarios del sistema.

RF06 – Networking

El sistema facilitará la creación de redes entre emprendedores mediante el envío de solicitudes de conexión. Los usuarios podrán aceptar o rechazar dichas solicitudes, y dispondrán de una lista de conexiones que mostrará a los contactos con los que están vinculados dentro de la plataforma.

RF07 – Eventos y calendario

Las instituciones podrán publicar eventos de emprendimiento, tales como talleres o capacitaciones. Los emprendedores, por su parte, tendrán la opción de inscribirse a los eventos que consideren relevantes.
La plataforma contará con un calendario interactivo que mostrará los eventos programados, facilitando su consulta y organización por parte de los usuarios.

RF08 – Administración

Se dispondrá de un dashboard administrativo que mostrará indicadores clave sobre el ecosistema emprendedor. Los administradores podrán gestionar usuarios, activándolos o desactivándolos según sea necesario, además de moderar el contenido publicado dentro del sistema.
Asimismo, contarán con un módulo de configuración general, donde podrán ajustar parámetros importantes para el funcionamiento de la plataforma.

RF09 – Reportes

El sistema ofrecerá estadísticas generales sobre la cantidad de emprendedores e instituciones, clasificadas por sector económico. También incluirá reportes de participación, mostrando los programas más demandados y el nivel de actividad de los emprendedores.
Finalmente, se permitirá la exportación de datos y reportes en formatos PDF, para facilitar su análisis y presentación.

Requerimientos no funcionales

RNF01 – Usabilidad

El sistema contará con una interfaz intuitiva, clara y fácil de usar, diseñada especialmente para usuarios sin experiencia técnica avanzada. Se espera que un usuario nuevo pueda realizar las tareas básicas en menos de 15 minutos, garantizando así una curva de aprendizaje corta y una adopción rápida.
Además, se integrará ayuda contextual y tooltips en las funciones más complejas para orientar al usuario durante la navegación. Los mensajes de error y confirmación serán redactados de manera clara, comprensible y orientada a la acción, de modo que el usuario pueda resolver cualquier inconveniente sin dificultad.

RNF02 – Rendimiento

El sistema ofrecerá un alto desempeño y tiempos de respuesta eficientes. Las páginas principales deberán cargar en menos de tres segundos bajo una conexión estándar, mientras que las peticiones al servidor a través de la API tendrán un tiempo de respuesta inferior a dos segundos.
Asimismo, la plataforma será capaz de soportar un mínimo de 50 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del rendimiento. Para mejorar la experiencia de navegación, los listados extensos serán paginados, mostrando un máximo de 20 elementos por página.

RNF03 – Seguridad

La seguridad de la información será prioritaria en el sistema. Las contraseñas serán encriptadas mediante bcrypt con un mínimo de 10 rondas de cifrado, y las sesiones de usuario se manejarán mediante tokens JWT con una duración máxima de 24 horas.
Todos los datos ingresados por los usuarios serán validados tanto en el frontend como en el backend, asegurando la integridad y consistencia de la información. Se implementará protección contra ataques CSRF mediante tokens específicos, y toda la comunicación entre cliente y servidor se realizará bajo el protocolo HTTPS.
El sistema contará también con un mecanismo de respaldo automático diario de la base de datos, asegurando la recuperación ante fallos o pérdida de información.

RNF04 – Compatibilidad

La aplicación será compatible con los principales navegadores web modernos, incluyendo Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge en sus dos últimas versiones.
Se implementará un diseño totalmente responsivo, garantizando un funcionamiento óptimo tanto en dispositivos móviles como en tablets. Además, la interfaz se adaptará correctamente a resoluciones de pantalla que oscilen entre 320 píxeles y 1920 píxeles de ancho, manteniendo su legibilidad y estructura.

RNF05 – Mantenibilidad

El código fuente será desarrollado bajo estándares que faciliten su mantenimiento y evolución. Todas las funciones y componentes críticos estarán documentados mediante comentarios claros y precisos.
El sistema se construirá con una arquitectura modular, permitiendo que los diferentes módulos sean independientes y fácilmente actualizables.
Todo el código se gestionará mediante un sistema de control de versiones Git, asegurando trazabilidad y control de cambios. Además, se seguirán las guías de estilo oficiales de Next js y Node.js, promoviendo uniformidad y buenas prácticas de programación.

RNF06 – Escalabilidad

El sistema estará diseñado para crecer de manera ordenada y eficiente. Se adoptará una arquitectura desacoplada en la que el frontend y el backend operen de forma independiente.
La API REST contará con documentación completa y actualizada que facilite la integración de nuevos servicios o módulos. La base de datos estará normalizada, evitando redundancias innecesarias y optimizando el rendimiento general.

RNF07 – Disponibilidad

El sistema deberá mantener una disponibilidad del 99% del tiempo, asegurando su funcionamiento continuo para los usuarios. Las ventanas de mantenimiento programado se anunciarán con un mínimo de 48 horas de anticipación, permitiendo a los usuarios planificar su uso del sistema sin interrupciones inesperadas.

RNF08 – Accesibilidad

La plataforma cumplirá con los estándares WCAG 2.1 en nivel AA, garantizando el acceso a personas con diferentes tipos de discapacidad. Todas las funciones del sistema serán accesibles mediante navegación por teclado, sin depender exclusivamente del uso del ratón.
El diseño de la interfaz asegurará un contraste de colores mínimo de 4.5:1 entre el texto y el fondo, favoreciendo la legibilidad y la accesibilidad visual para todos los usuarios.

Diagrama de flujo de datos

Figura 4 
Diagrama de flujos de datos

Organización del equipo de trabajo

Participantes en el proyecto

El desarrollo del sistema de gestión de información para emprendedores contó con la participación de un equipo multidisciplinario conformado por representantes académicos, institucionales y usuarios finales. Cada uno de ellos desempeñó un papel clave para garantizar la calidad técnica, la pertinencia funcional y la correcta validación del producto final.

El equipo estuvo integrado por el desarrollador principal, quien asumió la responsabilidad total del diseño, codificación y despliegue del sistema; un asesor técnico con el rol de Scrum Master, encargada de la supervisión metodológica y técnica del proceso de desarrollo; la contraparte institucional, que fungió como Product Owner y fue responsable de la validación de requerimientos y la definición de prioridades del sistema; y finalmente, usuarios piloto que participaron en la fase de pruebas, brindando retroalimentación desde la perspectiva de los emprendedores y las instituciones de apoyo económico.

Roles y responsabilidades

El Desarrollador o Scrum Team, representado por Cristofer Mauricio Pérez Flores del Centro Universitario de Oriente (CUNORI), tuvo como principal responsabilidad el desarrollo completo del sistema, abarcando el análisis, diseño, programación, pruebas y documentación del proyecto.

La Asesora técnica, M.O. ing. René Alvarado, también del CUNORI, desempeñó el rol de Scrum Master, supervisando el cumplimiento de las buenas prácticas de desarrollo, la correcta aplicación de la metodología ágil Scrum y brindando acompañamiento técnico durante todas las etapas del proyecto.

Por su parte, la Contraparte institucional, representada por  del Ministerio de Economía – Dirección Regional de Oriente, asumió el rol de Product Owner, siendo responsable de la definición de los requerimientos, la validación de las funcionalidades desarrolladas y la priorización de las tareas según las necesidades institucionales.

Finalmente, los usuarios piloto, conformados por , un emprendedor local, y , una institución de apoyo al emprendimiento, colaboraron en la fase de pruebas y retroalimentación, contribuyendo a validar la usabilidad, el funcionamiento y la pertinencia de las distintas secciones del sistema desde la experiencia real de los usuarios finales.

Diagrama estimado de ejecución de las actividades del proyecto

El proyecto se llevará a cabo siguiendo un flujo estructurado de actividades distribuidas en fases y organizadas en sprints de dos semanas cada uno. Este enfoque ágil permitirá un desarrollo iterativo y una mejora continua del sistema, garantizando la validación constante con los usuarios finales e instituciones involucradas. Además, durante todo el proceso se mantendrá un registro sistemático mediante la metodología PSP (Personal Software Process), lo que facilitará el seguimiento del progreso y la identificación de oportunidades de mejora.

La Fase de Iniciación, correspondiente a las semanas 1 y 2, estará orientada a la recopilación y análisis de requerimientos mediante entrevistas con emprendedores e instituciones. En esta etapa se definirán las necesidades específicas del sistema, se elaborará el Product Backlog inicial, se diseñará la arquitectura general de la aplicación y se configurará el ambiente de desarrollo necesario para comenzar las implementaciones técnicas.

Posteriormente, se desarrollará la Fase de Desarrollo Iterativo, que abarcará desde la semana 3 hasta la semana 14, dividida en seis sprints consecutivos. En el primer sprint se implementarán los módulos de autenticación y gestión de perfiles, permitiendo el registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas. El segundo sprint se centrará en la gestión de emprendimientos, incorporando la creación, categorización y actualización de información, así como la carga de imágenes representativas. En el tercer sprint se desarrollará el catálogo de programas, incluyendo la publicación de convocatorias, el sistema de postulación y el seguimiento de aplicaciones.
El cuarto sprint estará enfocado en los módulos de comunicación y , añadiendo funcionalidades de mensajería interna, notificaciones por correo electrónico, sistema de conexiones entre usuarios y calendario de eventos. El quinto sprint abarcará la parte administrativa del sistema, con la creación del panel de control, la generación de reportes y estadísticas, y la exportación de datos en formatos PDF y Excel. Finalmente, el sexto sprint se dedicará a la integración de todos los módulos, la corrección de errores detectados durante las pruebas y la optimización general del rendimiento del sistema.

Una vez concluido el desarrollo, se dará inicio a la Fase de Validación, correspondiente a la semana 15, en la que se realizarán pruebas integrales con los usuarios piloto. Esta etapa permitirá validar la funcionalidad y usabilidad del sistema, realizar ajustes finales y optimizar la experiencia de usuario con base en la retroalimentación recibida.

En la Fase de Despliegue y Capacitación, que se llevará a cabo durante las semanas 16 y 17, se configurará el servidor de producción, se realizará la migración de datos iniciales y se brindará capacitación tanto al personal institucional como a los emprendedores usuarios del sistema. Además, se elaborarán los manuales de usuario y documentación técnica correspondiente.

Finalmente, la Fase de Cierre, desarrollada en la semana 18, incluirá la entrega formal del sistema a la contraparte institucional, la presentación de resultados, la entrega de la documentación final del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) y la formulación de recomendaciones para futuras mejoras o ampliaciones del sistema.

A lo largo de todo el proyecto se llevarán a cabo actividades transversales que incluyen el registro diario de tiempos y defectos mediante el método PSP, reuniones semanales de seguimiento con el asesor técnico, revisiones de sprint con la contraparte institucional cada dos semanas, la actualización continua de la documentación técnica y el uso permanente de control de versiones con Git para garantizar la trazabilidad del código y los cambios realizados.

FASE DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Capacitación para uso del sistema web

Justificación

La implementación exitosa del sistema de gestión de información de emprendedores requiere que los usuarios finales comprendan a fondo su funcionamiento, conozcan sus funcionalidades y sean capaces de aprovecharlo de manera efectiva para sus necesidades específicas. Por esta razón, se considera fundamental la ejecución de una capacitación estructurada que garantice la adopción efectiva del sistema por parte de los usuarios, reduzca la resistencia al cambio y promueva el aprovechamiento óptimo de las herramientas disponibles.

Asimismo, una adecuada formación permitirá disminuir los errores en el uso de la plataforma y contribuirá a la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. En ausencia de un plan de capacitación, existe el riesgo de que el sistema sea subutilizado o incluso abandonado, lo cual representaría una pérdida de esfuerzo, tiempo y recursos, además de desaprovechar el potencial que ofrece para fortalecer el ecosistema emprendedor del departamento de Chiquimula.

Objetivo

El objetivo general de la capacitación es instruir a emprendedores, personal institucional y administradores del sistema en el uso efectivo de la plataforma de gestión de información emprendedora, garantizando su apropiación tecnológica y maximizando el impacto en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local.

Entre los objetivos específicos se busca familiarizar a los usuarios con la interfaz y navegación del sistema, enseñarles el proceso de registro y actualización de perfiles y emprendimientos, capacitarlos en el uso de funcionalidades de búsqueda, networking y comunicación, entrenar al personal institucional en la gestión de programas y análisis de datos, y formar a los administradores en la gestión técnica, mantenimiento y moderación de la plataforma.

Personal objetivo

La capacitación está dirigida a tres grupos principales de usuarios. El primer grupo corresponde a los emprendedores, incluyendo emprendedores individuales del departamento de Chiquimula, propietarios de micro y pequeñas empresas, así como estudiantes universitarios con proyectos emprendedores. Se estima una participación de entre treinta y cuarenta personas durante la fase piloto.

El segundo grupo está conformado por el personal institucional, principalmente funcionarios del Ministerio de Economía – Dirección Regional Oriente, personal de municipalidades con programas de emprendimiento y representantes de organizaciones no gubernamentales de apoyo empresarial. Este grupo contará con una participación estimada de diez a quince personas.

El tercer grupo incluye a los administradores del sistema, que serán personal técnico designado por el Ministerio de Economía, junto con los responsables de la administración de contenido y la moderación de la plataforma. Este grupo será más reducido, compuesto por aproximadamente dos o tres personas.

Estructura del plan de capacitación

El plan de capacitación contempla módulos adaptados a las necesidades de cada grupo de usuarios.

Para los emprendedores, la capacitación tendrá una duración total de cuatro horas y abarcará una introducción general al sistema, explicando los objetivos, beneficios y la navegación básica. Posteriormente se abordará el registro y la creación de perfiles, el registro de emprendimientos y la carga de imágenes mediante una práctica guiada. Luego se realizará una sesión sobre búsqueda y networking para que los participantes aprendan a filtrar por sector o municipio, enviar mensajes y establecer conexiones. También se incluirá un módulo sobre programas y eventos, donde se demostrará cómo postularse a convocatorias, ver el estado de las solicitudes e inscribirse en eventos. Finalmente, se concluirá con un módulo de actualización y seguridad de cuenta, acompañado de una sesión interactiva de preguntas y respuestas.

En el caso de las instituciones, la capacitación tendrá una duración aproximada de cinco horas. Iniciará con una introducción institucional sobre los roles, funcionalidades y dashboard disponible para las entidades. Luego se abordará la configuración del perfil institucional, la gestión de programas de apoyo, la publicación de convocatorias, la gestión de postulaciones, la administración de eventos y la comunicación institucional. Además, se incluirá un módulo dedicado al análisis de datos, en el cual se explicará cómo generar reportes, interpretar estadísticas, exportar información y tomar decisiones basadas en datos.

Para los administradores del sistema, la capacitación se extenderá por seis horas e incluirá un módulo de administración general del panel, gestión de usuarios, asignación de permisos, configuración del sistema y mantenimiento técnico. También se enseñará la moderación de contenido, revisión y aprobación de publicaciones, atención de reportes, y aplicación de políticas de uso. Posteriormente se desarrollará un módulo de soporte técnico básico, orientado a la resolución de problemas comunes, reseteo de contraseñas y escalamiento de incidencias. Finalmente, se impartirá un módulo de mantenimiento enfocado en el respaldo de datos, monitoreo del rendimiento, actualización de contenido y documentación de cambios realizados.

Las sesiones de capacitación se desarrollarán de manera presencial en las instalaciones del Ministerio de Economía – Dirección Regional Oriente. Los grupos estarán conformados por un máximo de quince personas para garantizar una práctica efectiva, contando con computadoras disponibles para cada participante.

El proceso formativo será acompañado por materiales de apoyo, que incluirán un manual de usuario tanto en versión impresa como digital (PDF), videos tutoriales cortos de cinco a diez minutos para explicar funciones específicas, una guía rápida de referencia en formato de infografía y una sección de preguntas frecuentes accesible desde el sistema.

Tras la capacitación, se brindará soporte post-capacitación mediante un grupo de WhatsApp para dudas, un correo electrónico de asistencia técnica, una sesión de refuerzo a las dos semanas del uso inicial del sistema y asesoría personalizada bajo cita previa.

El cronograma de capacitaciones se desarrollará de la siguiente manera: en la semana 16 se capacitará al grupo de administradores, en la semana 17 al personal institucional y durante las semanas 17 y 18 se llevarán a cabo tres sesiones destinadas a los emprendedores.

Finalmente, la evaluación del aprendizaje se realizará mediante ejercicios prácticos al finalizar cada módulo, encuestas de satisfacción, seguimiento al uso del sistema durante las primeras dos semanas y una sesión de retroalimentación programada a los treinta días de concluida la capacitación.

ÍNDICE PRELIMINAR DEL INFORME FINAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

GLOSARIO

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

1.	FASE DE INVESTIGACIÓN

1.1.	Antecedentes de la organización

1.1.1.	Descripción de la organización

A.	Acerca de la organización

1.1.2.	Estructura organizativa

1.1.3.	Objetivos

B.	Objetivo General

C.	Objetivos específicos

1.1.4.	Misión

1.1.5.	Vision

1.1.6.	Descripción del trabajo de la organización

1.1.7.	Productos o servicios

1.2.	Análisis de los procesos actuales del negocio

1.3.	Antecedentes del problema

1.4.	Planteamiento y descripción del problema

1.5.	limitación del problema

1.5.1.	Delimitación Geográfica

1.5.2.	Delimitación institucional

1.5.3.	Delimitación personal

1.5.4.	Delimitación temporal

1.5.5.	Delimitación teórica

1.6.	Inventario inicial de recursos de tecnología de información

1.7.	Justificación

2.	FASE DE TRABAJO TÉCNICO PROFESIONAL

2.1.	Descripción del proyecto

2.1.1.	Metodología

2.2.	Beneficios del proyecto

2.3.	Fundamentación teórica

2.3.1.	Next JS

2.3.2.	Node.js

2.3.3.	Express.js

2.3.4.	MySQL

2.3.5.	TypeScript

2.3.6.	HTML5 y CSS3

2.3.7.	Visual Studio Code

2.3.8.	Metodología PSP (Personal Software Process)

2.3.9.	Marco de Trabajo Scrum

2.3.10.	Modelado de casos de uso

2.4.	Alcance del proyecto y productos esperados

2.5.	Requerimientos

2.5.1.	Requerimientos funcionales de proyecto Monodisciplinario

2.5.2.	Requerimientos no funcionales

2.6.	Diagrama de flujo de datos

2.7.	Organización del equipo de trabajo

2.7.1.	Participantes en el proyecto

2.7.2.	Roles y responsabilidades

2.8.	Diagrama estimado de ejecución de las actividades del proyecto

3.	FASE DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

3.1.	Capacitación para uso del sistema web

3.1.1.	Justificación

3.1.2.	Objetivo

3.1.3.	Personal objetivo

3.1.4.	Estructura del plan de capacitación

CONCLUSIONES

RECOMENDACION

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

APÉNDICES

ANEXOS

REFERENCIAS

Asociación de Investigación y Estudios Sociales. (2022). Estudio del ecosistema emprendedor de Guatemala. https://www.asies.org.gt/

Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the design of existing code (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Microsoft. (2024). TypeScript documentation. https://www.typescriptlang.org/docs/

Ministerio de Economía de Guatemala. (2024). Portal oficial. https://www.mineco.gob.gt/

Mozilla Developer Network. (2024). Web APIs and technologies. https://developer.mozilla.org/

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things (Revised and expanded ed.). Basic Books.

OpenJS Foundation. (2024). Express.js documentation. https://expressjs.com/

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 reference manual. https://dev.mysql.com/doc/

OWASP Foundation. (2024). OWASP top ten web application security risks. https://owasp.org/www-project-top-ten/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. Scrum.org. https://scrumguides.org/

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson Education.

Vercel. (2024). Next.js documentation. https://nextjs.org/docs

World Wide Web Consortium. (2023). Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1. https://www.w3.org/TR/WCAG21/