# Plan de Desarrollo del Proyecto

| Fase | Nombre de la fase | Duración | Actividades principales |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciación y planificación | 4 semanas | Levantamiento detallado de requerimientos, diseño de la arquitectura del sistema, configuración del ambiente de desarrollo y elaboración del Product Backlog inicial. |
| 2 | Sprint 1 – Módulo de autenticación y perfiles | 2 semanas | Implementación del sistema de registro e inicio de sesión, gestión de perfiles de usuario y desarrollo de panel básico para emprendedores. |
| 3 | Sprint 2 – Gestión de emprendimientos | 2 semanas | Desarrollo del módulo para registro de iniciativas emprendedoras, categorización por sectores económicos y funciones de búsqueda y filtrado. |
| 4 | Sprint 3 – Centro de recursos | 2 semanas | Creación del módulo para que las instituciones publiquen programas de apoyo y habilitación del sistema de postulación. |
| 5 | Sprint 4 – Comunicación y networking | 2 semanas | Implementación del sistema de mensajería interna, notificaciones por correo electrónico y módulo de conexiones entre usuarios. |
| 6 | Sprint 5 – Administración y reportes | 2 semanas | Desarrollo del panel administrativo, generación de estadísticas e incorporación de herramientas para exportación de reportes. |
| 7 | Sprint 6 – Integración, pruebas y ajustes | 2 semanas | Ejecución de pruebas integrales del sistema, corrección de errores, optimización del rendimiento y preparación para el despliegue final. |